# TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ - PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI KHOẢN THREADS DESKTOP

## MỤC LỤC

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

- DANH SÁCH MODULE VÀ TÍNH NĂNG CHI TIẾT

- YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

- KIẾN TRÚC KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

- BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO

- ROADMAP PHÁT TRIỂN

- PHỤ LỤC

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Tên dự án: Threads Account Manager Desktop

- Mục tiêu: Xây dựng ứng dụng desktop cho phép quản lý hàng loạt tài khoản Threads, tự động hóa các thao tác tương tác, đăng bài, nuôi tài khoản.

- Nền tảng: Windows (WPF/WinForms hoặc Electron), có thể mở rộng macOS

- Đối tượng sử dụng: Marketer, doanh nghiệp SME, cá nhân kinh doanh online, content creator

- Công nghệ đề xuất: C# .NET (WPF) hoặc Electron (Node.js), Selenium/Puppeteer/Playwright cho browser automation, SQLite hoặc PostgreSQL cho database local, REST API integration

## 2. DANH SÁCH MODULE VÀ TÍNH NĂNG CHI TIẾT

### MODULE 1: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (Account Management)

- UC-01: Thêm tài khoản (nhập thủ công hoặc import từ file txt/csv/excel)
Input: username, password, proxy (nếu có), cookie, tokenXử lý: Validate format, kiểm tra trùng lặp, lưu vào DB local (mã hóa AES-256)Output: Danh sách tài khoản với trạng thái (active/inactive/banned)

- Input: username, password, proxy (nếu có), cookie, token

- Xử lý: Validate format, kiểm tra trùng lặp, lưu vào DB local (mã hóa AES-256)

- Output: Danh sách tài khoản với trạng thái (active/inactive/banned)

- UC-02: Phân nhóm tài khoản (gắn tag, tạo folder/group)

- UC-03: Kiểm tra trạng thái tài khoản hàng loạt (check live/die, login status)

- UC-04: Xuất danh sách tài khoản ra file

- UC-05: Xóa/sửa thông tin tài khoản

- UC-06: Thay đổi thông tin profile hàng loạt (avatar, bio, display name)

### MODULE 2: ĐĂNG BÀI TỰ ĐỘNG (Auto Post)

- UC-07: Soạn bài viết mới (text, hình ảnh, link)
Hỗ trợ spintax để tạo nội dung đa dạng tránh trùng lặpVí dụ: {Xin chào|Hello|Hi} {bạn|mọi người}

- Hỗ trợ spintax để tạo nội dung đa dạng tránh trùng lặp

- Ví dụ: {Xin chào|Hello|Hi} {bạn|mọi người}

- UC-08: Lên lịch đăng bài (scheduler)
Cấu hình: thời gian bắt đầu, khoảng cách giữa các bài, số bài/ngày, random delayHỗ trợ đăng theo khung giờ vàng (configurable)

- Cấu hình: thời gian bắt đầu, khoảng cách giữa các bài, số bài/ngày, random delay

- Hỗ trợ đăng theo khung giờ vàng (configurable)

- UC-09: Đăng bài hàng loạt trên nhiều tài khoản cùng lúc
Cấu hình số luồng (thread) chạy song songDelay ngẫu nhiên giữa các tài khoản (tránh spam detection)

- Cấu hình số luồng (thread) chạy song song

- Delay ngẫu nhiên giữa các tài khoản (tránh spam detection)

- UC-10: Đăng lại bài từ nội dung đã quét (repost)

- UC-11: Quản lý thư viện nội dung (content library) - lưu trữ, phân loại bài viết mẫu

### MODULE 3: TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG (Auto Interaction)

- UC-12: Auto Like bài viết
Theo từ khóa, theo danh sách user, theo hashtagCấu hình: số like/ngày/tài khoản, delay giữa các lượt

- Theo từ khóa, theo danh sách user, theo hashtag

- Cấu hình: số like/ngày/tài khoản, delay giữa các lượt

- UC-13: Auto Comment
Comment theo kịch bản (danh sách comment mẫu, random chọn)Comment theo từ khóa sử dụng AI (tích hợp OpenAI API hoặc local LLM)Cấu hình: số comment/ngày, delay, filter bài viết target

- Comment theo kịch bản (danh sách comment mẫu, random chọn)

- Comment theo từ khóa sử dụng AI (tích hợp OpenAI API hoặc local LLM)

- Cấu hình: số comment/ngày, delay, filter bài viết target

- UC-14: Auto Follow / Unfollow
Follow theo danh sách UID, theo follower của đối thủ, theo từ khóaUnfollow tự động sau N ngày nếu không follow lạiCấu hình giới hạn follow/unfollow mỗi ngày

- Follow theo danh sách UID, theo follower của đối thủ, theo từ khóa

- Unfollow tự động sau N ngày nếu không follow lại

- Cấu hình giới hạn follow/unfollow mỗi ngày

- UC-15: Auto Repost / Quote

- UC-16: Seeding tương tác chéo giữa các tài khoản nội bộ

### MODULE 4: NUÔI TÀI KHOẢN (Account Farming)

- UC-17: Tự động thực hiện các hoạt động hàng ngày
Đăng nhập, lướt feed, like ngẫu nhiên, follow ngẫu nhiênMục đích: giữ tài khoản active, tránh bị khóa do không hoạt động

- Đăng nhập, lướt feed, like ngẫu nhiên, follow ngẫu nhiên

- Mục đích: giữ tài khoản active, tránh bị khóa do không hoạt động

- UC-18: Cấu hình kịch bản nuôi (farming script)
Định nghĩa chuỗi hành động: login -> scroll feed -> like 3-5 bài -> follow 1-2 người -> đăng 1 bài -> logoutRandom hóa thứ tự và thời gian

- Định nghĩa chuỗi hành động: login -> scroll feed -> like 3-5 bài -> follow 1-2 người -> đăng 1 bài -> logout

- Random hóa thứ tự và thời gian

- UC-19: Warm-up tài khoản mới (tăng dần hoạt động theo ngày)

### MODULE 5: QUÉT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU (Data Scraping)

- UC-20: Quét danh sách follower/following của một tài khoản target

- UC-21: Quét bài viết theo từ khóa, hashtag

- UC-22: Quét thông tin profile (bio, số follower, số bài đăng)

- UC-23: Quét comment trên bài viết cụ thể

- UC-24: Xuất dữ liệu đã quét ra file CSV/Excel

- UC-25: Lưu trữ dữ liệu quét vào database local để phân tích

### MODULE 6: QUẢN LÝ PROXY & FINGERPRINT

- UC-26: Quản lý danh sách proxy (HTTP/SOCKS5, rotating proxy)
Import từ file, kiểm tra proxy live/die, đo tốc độGán proxy cho từng tài khoản hoặc nhóm tài khoản

- Import từ file, kiểm tra proxy live/die, đo tốc độ

- Gán proxy cho từng tài khoản hoặc nhóm tài khoản

- UC-27: Quản lý browser fingerprint
Mỗi tài khoản có fingerprint riêng (user-agent, screen resolution, timezone, language, WebGL, Canvas)Lưu trữ và tái sử dụng fingerprint giữa các phiên

- Mỗi tài khoản có fingerprint riêng (user-agent, screen resolution, timezone, language, WebGL, Canvas)

- Lưu trữ và tái sử dụng fingerprint giữa các phiên

- UC-28: Tích hợp anti-detect browser (hoặc tự build profile browser riêng)

### MODULE 7: BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ (Reports & Analytics)

- UC-29: Dashboard tổng quan
Số tài khoản active/inactive/bannedSố bài đã đăng hôm nay/tuần/thángSố tương tác đã thực hiệnBiểu đồ tăng trưởng follower theo thời gian

- Số tài khoản active/inactive/banned

- Số bài đã đăng hôm nay/tuần/tháng

- Số tương tác đã thực hiện

- Biểu đồ tăng trưởng follower theo thời gian

- UC-30: Báo cáo chi tiết theo tài khoản

- UC-31: Báo cáo theo chiến dịch (campaign)

- UC-32: Xuất báo cáo ra PDF/Excel

- UC-33: Log hoạt động chi tiết (audit trail)

### MODULE 8: CẤU HÌNH HỆ THỐNG (System Settings)

- UC-34: Cấu hình chung
Số luồng tối đa chạy đồng thờiDelay mặc định giữa các thao tác (min/max)Đường dẫn lưu trữ dữ liệuCấu hình API key (OpenAI, proxy provider)

- Số luồng tối đa chạy đồng thời

- Delay mặc định giữa các thao tác (min/max)

- Đường dẫn lưu trữ dữ liệu

- Cấu hình API key (OpenAI, proxy provider)

- UC-35: Quản lý license/bản quyền phần mềm

- UC-36: Cập nhật phần mềm tự động (auto update)

- UC-37: Backup/Restore dữ liệu

## 3. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (Non-Functional Requirements)

### 3.1 Hiệu năng (Performance)

- Hỗ trợ chạy đồng thời tối thiểu 50 tài khoản trên máy cấu hình trung bình (8GB RAM, i5)

- Hỗ trợ tối đa 500+ tài khoản trên máy cấu hình cao

- Thời gian khởi động ứng dụng dưới 5 giây

- RAM usage tối ưu: mỗi tab browser không quá 150MB

### 3.2 Bảo mật (Security)

- Mã hóa toàn bộ thông tin tài khoản trong database (AES-256)

- Không gửi thông tin tài khoản ra server bên ngoài

- Hỗ trợ master password để mở ứng dụng

- Log mọi thao tác quan trọng

### 3.3 Khả năng mở rộng (Scalability)

- Kiến trúc plugin-based để dễ dàng thêm module mới

- Hỗ trợ thêm nền tảng khác trong tương lai (Facebook, Instagram, X/Twitter)

### 3.4 Giao diện (UI/UX)

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng

- Hỗ trợ dark mode / light mode

- Đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, English)

- Responsive layout cho các kích thước màn hình khác nhau

## 4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT

### 4.1 Stack công nghệ

- Frontend: WPF (.NET 8) hoặc Electron + React/Vue

- Backend logic: C# hoặc Node.js

- Browser Automation: Playwright (recommended) hoặc Puppeteer

- Database: SQLite (local) + optional sync to cloud

- Scheduler:Quartz.NET hoặc node-cron

- AI Integration: OpenAI API, hoặc local Ollama

### 4.2 Kiến trúc tổng quan

- Presentation Layer: UI (WPF/Electron)

- Business Logic Layer: Core services (Account, Post, Interaction, Scraper, Farming)

- Data Access Layer: Repository pattern, SQLite/PostgreSQL

- Infrastructure Layer: Proxy Manager, Browser Manager, Fingerprint Manager, Scheduler, Logger

### 4.3 Luồng xử lý chính (Main Flow)

- User tạo campaign -> chọn tài khoản -> cấu hình action (đăng bài/like/comment/follow) -> set schedule -> Start

- System: Khởi tạo browser instance cho mỗi tài khoản (với proxy + fingerprint riêng) -> Login -> Thực hiện action theo queue -> Log kết quả -> Đóng browser -> Báo cáo

## 5. BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản bị khóa do spam | Cao | Giới hạn action/ngày, random delay, warm-up tài khoản mới |
| Threads thay đổi API/giao diện | Cao | Thiết kế adapter pattern, dễ cập nhật selector/API endpoint |
| Proxy bị block | Trung bình | Hỗ trợ rotating proxy, auto switch khi detect block |
| Fingerprint bị phát hiện | Trung bình | Cập nhật fingerprint database thường xuyên, sử dụng real browser profile |
| Hiệu năng kém khi chạy nhiều tài khoản | Trung bình | Tối ưu memory, sử dụng headless mode, queue management |

## 6. ROADMAP PHÁT TRIỂN

Phase 1 (MVP - 2 tháng):

- Module 1: Quản lý tài khoản (import, check status, phân nhóm)

- Module 2: Đăng bài tự động (cơ bản)

- Module 6: Proxy management (cơ bản)

- Module 8: Cấu hình hệ thống

Phase 2 (3-4 tháng):

- Module 3: Tương tác tự động (like, comment, follow)

- Module 4: Nuôi tài khoản

- Module 6: Browser fingerprint nâng cao

Phase 3 (5-6 tháng):

- Module 5: Quét dữ liệu

- Module 7: Báo cáo và thống kê

- Module 3 nâng cao: AI comment

- Tối ưu hiệu năng, bug fix

Phase 4 (7+ tháng):

- Plugin system cho mở rộng nền tảng

- Cloud sync (optional)

- Mobile companion app (optional)

## 7. PHỤ LỤC

- Danh sách API endpoint Threads cần sử dụng (cần reverse engineering hoặc sử dụng unofficial API)

- Mẫu database schema

- Wireframe giao diện chính (cần thiết kế riêng)